市容市貌集中整治百日行动

简 报

第4期

|  |  |
| --- | --- |
| 主办：忻州市城市管理局 |  2019年5月15日 |

**市园林局工作进展情况：**

（1）对监管范围内绿地的卫生、杂草进行全面清理，绿地断档全面排查，共发现缺株断档47处，约25478.4㎡，现已完成补植乔木745株，花灌木8008株，整形灌木6343㎡，地被51642㎡，春季补植工作已进入尾声。

（2）针对乔木枯死枝、风折枝进行整形修剪，乔木、花灌木已修剪54065株，整形灌木已修剪59185㎡。

（3）针对去冬今春干旱少雨情况，加强各类绿地春浇施肥绿化维护，病虫害防治，采用防虫胶带30500米，防治蚜虫病虫害，促进苗木正常返青。

（4）修理护栏901米，更换护网99米，维修绿地内园林设施垃圾桶14个，乒乓球台1台，更换喷泉水泵3个，新增路障石球4个。

**市环境卫生管理处工作进展情况：**

（1）道路清扫、清洗、除尘抑尘情况：出动道路机械化清扫车辆156台次，清扫面积12066600㎡；出动洒水车、道路洗扫车共360台次，对城区道路进行道路清洗、降温除尘作业；吸污车吸取污水17车、52.7吨。

（2）生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收纳情况：a.转运生活垃圾1363车、2629.4吨，接纳洁晋焚烧发电厂垃圾、生活垃圾2896.4吨，接纳电厂焚烧后产生的灰渣101车、1392.4吨。b.收纳建筑垃圾462车、7436方。c.收集餐厨垃圾77车、286.4吨，签订餐厨垃圾收运协议14份，放置餐厨垃圾收集桶15只。

（3）垃圾监管：督促恒大、泛华、雁门小区二期、御龙庭、锦绣学府工地进行清理清洗整改。

（4）小广告监管：共清理城区街道各类数字小广告169条。

（5）公厕改造进展情况：公厕抽粪5处，共15车、46.2吨；体育场公厕内墙贴壁纸；抽下水2次，共2车、7.2吨；维修石油公厕感应器，水管。

（6）环卫设施维修情况：维修大垃圾箱2只，小勾臂箱4只；夏季保养车10辆；补胎4条，换新轮胎5条；小修车辆5辆；保养压缩站2次；配合修路，新建路拆除果皮箱18只。

（7）清理民心路、旭来街、凤栖街、建设北路等地卫生死角22处。

（8）安全生产隐患排查：对全处安全生产隐患进行了排查，并对发现的问题进行了整治，督促各部门安全员增强防范意识。

**城管综合执法队工作进展情况：**

（1）日常巡查管理：查处店外经营241家；取缔流动摊点163处；暂扣物品49件；清理门店橱窗小广告340处；粉刷数字垃圾11处；签订“门前五包”责任书12份；清理陈旧条幅14条；清理违章设置广告灯箱33个；追呼非法小广告电话号码52个，处理30个；下达LED通知书40份；清理广告栏10个。督查市容市貌志愿者在岗情况和七一路道路两侧自行车摆放情况。

（2）建筑工地管理：继续对建筑工地“六个百分之百”落实情况进行监管：目前各建筑工地已基本达标。重点督促雁门小区二期和杂粮交易中心工程人员不定时对路面和作业车进行冲洗。

（3）防查违建第三区域管理：经巡查发现东社村三处违法建筑、逯家庄两处违法建筑，已下达整改通知，现正督促整改。

**市市政管理处工作进展情况：**

经巡查在公园街、顿奇街、七一路共发现问题14件，主要集中在机动车道和非机动车道井盖损坏、路面塌陷、面包砖缺失等。现以上市政设施已全部修缮完毕。具体情况如下：

（1）排水设施修缮情况：清掏雨水篦91座，维护排水井4座，打垫层37㎡，抹井9座，换污水井1座，扶井3座，涂小广告1300余条。清掏温泉大街、九源新村、学府街污水井。团结北巷整理化湾河排洪渠，整理明渠。

（2）道路设施修缮情况：撬、铺砖182.27㎡，安路沿石15块，夯实基础12米，修整卡边石85米，打靠背灰66米，抹交警杆1座，清运垃圾7车。

随手拍、12319城建服务热线共受理投诉1起，反映云中河小区出行难问题，已处理并回复。

**供气供热管理处工作进展情况：**

（1）对自有产权的老旧管网、设备阀门进行了深入细致地摸底排查工作。现已完成了所有问题管线的摸排统计并制定了切实可行的改造方案，已向集团公司上报，待批准后实施改造。

（2）配合今年城区新建道路的热力管线铺设工作，聚氨酯直埋保温管等施工材料已准备就绪，等待进场通知。

（3）各热力施工工程进展如下：

①龙翔街西延一网工程、配合古城改造三家店路二网工程、配合古城改造西顺城巷与文昌街二网工程、配合古城改造桥东街连接段二网工程、配合古城改造秀容巷与关帝庙巷二网工程、云母厂热力站站内拆除、配合古城改造东大街牛脏巷二网改造工程、配合古城改造焦家巷对面张虎德门前二网管道移位工程共8处已完成100%。

②配合古城改造关帝庙南二巷与关帝庙西巷二网工程已完成90%。

③配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）、配合古城改造南主事巷降管工程已完成50%。

**城市照明管理处工作进展情况：**

（1）照明设施清洗组：清洗污损路灯杆15根，清除路灯杆小广告10处。

（2）照明设施维护组：更换触发器、灯泡、镇流器、灯线等48处。对城区6处变压器进行调试，主要内容是：线路检查，单灯平衡相序，电缆氧化处理，控制机构调试及故障处理；5台变压器春检，进行油漆绝缘漆，防撞标志色的涂刷，螺丝紧固，机构调试，卫生清理等工作；处理氧化电缆3处，更换电缆165米。

**市数字化城市管理指挥监督中心工作进展情况：**

数字城管系统平台共受理各类问题564件。其中数字城管督查组巡查上报546件，已结案404件，正在办理案件142件；12319热线受理案件18件，已结案18件，结案率100%。本周主要问题集中在游商占道经营、张贴小广告、下水井堵塞、夜间施工扰民等问题。