市容市貌集中整治百日行动

简 报

第5期

|  |  |
| --- | --- |
| 主办：忻州市城市管理局 |  2019年5月22日 |

**市园林局工作进展情况：**

（1）对监管范围内绿地的卫生、杂草进行全面清理，绿地断档全面排查，共发现缺株断档47处，约25478.4㎡，现已完成补植乔木745株，花灌木8529株，整形灌木6978㎡，地被51662㎡，春季补植工作已进入尾声。

（2）针对乔木枯死枝、风折枝进行整形修剪，乔木、花灌木已修剪55665株，整形灌木已修剪62338㎡。

（3）针对去冬今春干旱少雨情况，加强各类绿地春浇施肥绿化维护，病虫害防治，采用防虫胶带32600米，防治蚜虫病虫害，促进苗木正常返青。

（4）修理护栏901米，更换护网99米，维修绿地内园林设施垃圾桶17个，乒乓球台1台，更换喷泉水泵3个，新增路障石球4个，更换游园破损路面砖171㎡。

**市环境卫生管理处工作进展情况：**

（1）道路清扫、清洗、除尘抑尘情况：出动道路机械化清扫车辆182台次，清扫面积14077700㎡；出动洒水车、道路洗扫车共373台次，对城区道路进行道路清洗、降温除尘作业；吸污车吸取污水12车、37.2吨。

（2）生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收纳情况：a.转运生活垃圾1061车、5183.8吨，接纳洁晋焚烧发电厂垃圾、生活垃圾416车、4863.7吨，接纳电厂焚烧后产生的灰渣113车、1668.9吨。b.收纳建筑垃圾116车、2088方。c.收集餐厨垃圾84车、259.8吨，签订餐厨垃圾收运协议15份，放置餐厨垃圾收集桶11只。

（3）垃圾监管：督促恒大、云母材料场、御龙庭对施工场地进行清理清洗；发现门店乱倒垃圾3起，不苫盖车辆3辆，已责令其整改。

（4）小广告监管：共清理城区街道各类数字小广告379条。

（5）公厕改造进展情况：公厕抽粪3处，8车、14.6吨；抽下水2次，2车、7.2吨；和平街与新建路交叉口生态公厕换料一次；修水冲公厕房顶3座；体育场公厕周围铺面包砖。

（6）环卫设施维修情况：补胎5条；因修路拆除新建路果皮箱27只；小修汽车5辆；小修小垃圾箱4只；加工废旧轮胎30条。

（7）清理九原街、东拓路、牧马路、梨花街等地卫生死角33处；清运杂草、淤泥、生活垃圾、建筑垃圾等共52车。

（8）安全生产隐患排查：对全处安全生产隐患进行了排查，并对发现的问题进行了整治，督促各部门安全员增强防范意识。

**城管综合执法队工作进展情况：**

（1）日常巡查管理：查处店外经营295家；取缔流动摊点194处；暂扣物品31件；清理门店橱窗小广告292处；粉刷数字垃圾19处；签订“门前五包”责任书12份；清理陈旧条幅3条；清理违章设置广告灯箱9个；追呼非法小广告电话号码54个，处理30个；下达LED通知书90份；收取占道罚款20元。对建设路、团结西街沿街门店的破损对联进行清理；督查市容市貌志愿者在岗情况和七一路道路两侧自行车摆放情况。

（2）建筑工地管理：针对御龙庭、锦兴苑渣土运输车辆未采取密闭措施，造成砂石、土方沿途遗撒的行为，市综合行政执法队联合环卫处、市直属分局治安大队依照相关法规，责令其限期整改，给予警告，并对两处建筑工地各处以5000元罚款；忻府区正锋建材公司混凝土搅拌车在牧马路沿途抛洒混凝土，鉴于此事社会影响恶劣，且对路面造成不可逆损坏，市综合执法队联合环卫处、市直属分局依照相关法规，责令其限期整改，给予警告，并对该企业处以5万元罚款。

（3）防查违建第三区域管理：本周保持日常巡查监管，未发现有违法建设情况；无投诉举报。

**市市政管理处工作进展情况：**

经巡查共发现市政设施破坏、损毁问题7件，主要是面包砖缺失等。现以上市政设施已全部修缮完毕。具体情况如下：

（1）排水设施修缮情况：清掏雨水篦460座，清掏污水井61座，换污水井1套，起路标杆14个，清运垃圾7车。清洗团结街、忻师范西巷、利民西街、学府街雨、污水管道。

（2）道路设施修缮情况：撬、铺砖232㎡，修整卡边石128米，打靠背灰103米，修补井27座，抹交警杆1座，抹路灯底3座；清除七一路、和平路等17条道路路面小广告。

随手拍、12319城建服务热线共受理投诉4起：①利民西街北二巷和利民街口路面破损；北三巷和平市场门口道路破损；北三巷公共厕所旁小区门口有小广告。②学府街北一巷路口路面破损。③建设南路谷子育婴用品门口人行道砖破损。④阳光小区南巷与七一路交叉口西100米路北人行道塌陷。均已修复并回复。

**供气供热管理处工作进展情况：**

（1）所有问题管线的摸排统计已完成，并制定了切实可行的改造方案，待集团公司批准后实施改造。

（2）配合今年城区新建道路的热力管线铺设工作，聚氨酯直埋保温管等施工材料已准备就绪，等待进场通知。

（3）配合古城改造关帝庙南二巷与关帝庙西巷二网工程、配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）、配合古城改造南主事巷降管工程、配合古城改造云中南路与东大街交叉口东北角二网管道移位工程、配合古城改造新建二网工程（增补南城门楼环路二网工程）共5处施工项目因协调问题本周未能继续施工，目前相关协调工作仍在继续进行中，待协调完成后继续施工。

**城市照明管理处工作进展情况：**

（1）照明设施清洗组：清洗污损路灯杆11根，清除路灯杆小广告10处。

（2）照明设施维护组：更换触发器、灯泡、镇流器、灯线等29处。对城区6处变压器进行调试，主要内容是：线路检查，单灯平衡相序，电缆氧化处理，控制机构调试及故障处理；6台变压器春检，进行油漆绝缘漆，防撞标志色的涂刷，螺丝紧固，机构调试，卫生清理等工作；调整倾斜灯杆2基，更换损坏灯头4个，补装灯头破损玻璃5块，箱变加装带电危险标识牌15处，围挡箱变1台。

**市数字化城市管理指挥监督中心工作进展情况：**

数字城管系统平台共受理各类问题595件。其中数字城管督查组巡查上报566件，已结案382件，正在办理案件184件；12319热线受理案件29件，已结案29件，结案率100%。本周主要问题集中在游商占道经营、张贴小广告、违章搭建、悬挂条幅、店外摆放广告牌、夜间施工扰民等问题。