市容市貌集中整治百日行动

简 报

第6期

|  |  |
| --- | --- |
| 主办：忻州市城市管理局 | 2019年5月29日 |

**市园林局工作进展情况：**

（1）对监管范围内绿地的卫生、杂草进行全面清理，绿地断档全面排查，共发现缺株断档47处，约25478.4㎡，现已完成补植乔木748株，花灌木8529株，整形灌木6978㎡，地被51662㎡，春季补植工作已进入尾声，现各监管中心已完成对补植补栽工作的考核验收工作。

（2）针对乔木枯死枝、风折枝进行整形修剪，乔木、花灌木已修剪61725株，整形灌木已修剪62338㎡。

（3）针对去冬今春干旱少雨情况，加强各类绿地春浇施肥绿化维护，病虫害防治，采用防虫胶带34500米，防治蚜虫病虫害，促进苗木正常返青。

（4）修理护栏901米，更换护网108米，维修绿地内园林设施垃圾桶17个，乒乓球台1台，更换喷泉水泵3个，新增路障石球4个，更换游园破损路面砖171㎡。

**市环境卫生管理处工作进展情况：**

（1）道路清扫、清洗、除尘抑尘情况：出动道路机械化清扫车辆182台次，清扫面积14077700㎡；出动洒水车、道路洗扫车共376台次，对城区道路进行道路清洗、降温除尘作业；吸污车吸取污水16车、49.6吨。

（2）生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收纳情况：a.转运生活垃圾1918车、1658吨，接纳洁晋焚烧发电厂垃圾、生活垃圾262车、3654吨，接纳电厂焚烧后产生的灰渣88车、1308吨。b.收纳建筑垃圾84车、1494方。c.收集餐厨垃圾84车、232.2吨，签订餐厨垃圾收运协议12份，放置餐厨垃圾收集桶7只。督促雁门传奇饭店、无老锅饭店对餐厨垃圾桶破损导致泔水撒漏的问题进行解决；与开莱物业和保安经理协调餐厨收集车从院子经过事宜及收集饭店餐厨垃圾问题。

（3）垃圾监管：督促锦绣学府、御龙庭、锦兴苑、云母厂对施工场地进行清理清洗；督促临街门市清理装修垃圾8处，督促张家庄道路硬化2次，二十里铺清理垃圾2次，对城乡结合部进出城道路巡查6次。

（4）小广告监管：共清理城区街道各类数字小广告259条。

（5）公厕改造进展情况：公厕抽粪4处，9车、32.4吨；抽下水1次；抽取渗滤液6车、21.6吨；火车站北公厕通小便池1次，换感应器1只；体育场公厕改造完毕于本月23日开放。

（6）环卫设施维修情况：维修垃圾中转站5个；拆除护网72片；补胎5条；小修勾臂垃圾箱4只，大修团结街垃圾箱1只。

（7）清理健康中街、龙岗街、顿村高速路口、五馆一院等地卫生死角37处。

（8）安全生产隐患排查：对全处安全生产隐患进行了排查，并对发现的问题进行了整治，督促各部门安全员增强防范意识。

**城管综合执法队工作进展情况：**

（1）日常巡查管理：查处店外经营177家；取缔流动摊点203处；暂扣物品25件；清理门店橱窗小广告168处；粉刷数字垃圾29处；签订“门前五包”责任书11份；清理陈旧条幅17条；清理违章设置广告灯箱6个；追呼非法小广告电话号码85个，处理40个。督查市容市貌志愿者在岗情况和七一路道路两侧自行车摆放情况。

（2）建筑工地管理：继续对建筑工地“六个百分之百”落实情况进行监管，目前各建筑工地已基本达标。重点督促雁门小区二期和杂粮交易中心工程人员定时对路面和作业车进行冲洗。

（3）防查违建第三区域管理：本周保持日常巡查监管，未发现有违法建设情况；无投诉举报。

**市市政管理处工作进展情况：**

经巡查共发现市政设施破坏、损毁问题6件，主要是人行道塌陷等问题。现以上市政设施已全部修缮完毕。具体情况如下：

（1）排水设施修缮情况：清掏雨水井512座，清掏污水井100座，换方井1座，翻修路平石60块，清运垃圾9车。清洗利民西街、云中路、通岗路雨水、污水管道。

（2）道路设施修缮情况：撬、铺砖128.44㎡，修整卡边石47.5米，修补井12座，抹灰85㎡，换700∮圆井一套，翻修并打包路沿石1183块。

随手拍、12319城建服务热线共受理投诉5起：①九原西街和建设路十字路口西北角，公交站牌后下水井盖破损。②忻府区栖霞街、怡居苑B区18号南，临街马路沿塌陷。③利民西街北三巷与气象北巷交叉口道路破损。④七一南路日月广场奥新体育店门口有非法小广告。⑤利民西街北三巷内和平市场门口地面有小广告。均已办结并回复。

**供气供热管理处工作进展情况：**

（1）目前所有问题管线的改造方案，集团公司已批复实施改造，预计在9月底前完成全部改造工程。同时181座热力站的夏检工作已经开始。

（2）涉路阀门井改造工程、翠峰路一网预埋工程、新建路涉路二网技改工程、杏林街二网预埋工程、公园东街南三巷一网技改工程、新建南路一网技改工程等六项工程已下发配合道路改造项目图纸。

（3）配合古城改造项目遇到的问题：配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）施工过程中因建委宿舍住户阻拦，无法施工。

（4）未完工情况：配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）西段已完成70%；配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）东段已完成30%；云母厂站配套二网管线恢复工程、云母厂站配套一网管线恢复工程、配合古城改造南主事巷降管工程（北段）未开工。

**城市照明管理处工作进展情况：**

（1）照明设施清洗组：清洗污损路灯杆10根，清除路灯杆小广告10处。

（2）照明设施维护组：更换灯具配件65个，更换灯头3个，修复故障路灯72次，修复线路故障13次，更换氧化电缆75米，调试变压器26台，春检变压器18台。

**市数字化城市管理指挥监督中心工作进展情况：**

数字城管系统平台共受理各类问题670件。其中数字城管督查组巡查上报646件，已结案482件，正在办理案件164件；12319热线受理案件24件，已结案24件，结案率100%。本周主要问题集中在游商占道经营、张贴小广告、违章搭建、悬挂条幅、店外摆放广告牌、夜间施工扰民等问题。