市容市貌集中整治百日行动

简 报

第9期

|  |  |
| --- | --- |
| 主办：忻州市城市管理局 | 2019年6月19日 |

**市园林局工作进展情况：**

（1）对监管范围内绿地卫生、杂草进行全面清理，绿地断档全面排查，共发现缺株断档47处，约25478.4㎡，现已完成补植乔木748株，花灌木8529株，整形灌木6978㎡，地被73442㎡，现各监管中心已完成对补植补栽工作的考核验收工作，由于持续高温，已不适合进行补植补栽工作，对死株、无景观苗木进行拔除后，计划于秋季完成下阶段的补植补栽工作。

（2）针对乔木枯死枝、风折枝进行整形修剪，乔木、花灌木已修剪65745株，整形灌木已修剪129097㎡。

（3）针对现阶段天气炎热的综合情况，加强各类绿地春浇施肥绿化维护、病虫害防治，采用防虫胶带37500米，防治蚜虫病虫害，促进苗木正常生长。

（4）修理护栏901米，更换护网108米，维修绿地内垃圾桶19个，乒乓球台1台，更换喷泉水泵3个，新增路障石球4个，维修广场变压器1次，更换人民公园破损路面砖230㎡，整修路沿石23米，公园长廊勾缝210㎡，维修污水井1座，云中河景区维修路灯14个，更换路灯灯泡185个，维修线路故障54次，维修铁艺护栏及车挡等8次，橡胶坝充坝219小时30分，河道蓄水1次，生态补水2次，维修石材300余㎡，景观亭喷漆1座，木廊架喷漆5座，维修摄像头18个，维修音响27个。

**市环境卫生管理处工作进展情况：**

（1）道路清扫、清洗、除尘抑尘情况：出动道路机械化清扫车辆156台次，清扫面积12066600㎡；出动洒水车、道路洗扫车共443台次，对城区道路进行道路清洗、降温除尘作业；因人口密集增加洒水线路（利民西街体育公园附近、利民西街、建设路至慕山路）。

（2）生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收纳情况：a.转运生活垃圾2699.4吨，接纳洁晋焚烧发电厂垃圾、生活垃圾2585.2吨（之前库存），接纳电厂焚烧后产生的灰渣1146.3吨。b.收纳建筑垃圾47车、846方。c.收集餐厨垃圾84车、270.2吨，签订餐厨垃圾收运协议14份，放置餐厨垃圾收集桶10只。督促云中路岳飞菜馆使用餐厨桶；督促气象南巷所有饭店减少餐厨垃圾量；督促云中路鑫云饭店使用餐厨桶；对阳光小区南巷寇记沾串等饭店乱倒餐厨垃圾现象进行督促整改。

（3）建筑垃圾监管：督促学辰大院工地清洗整改6次、锦绣学府整改5次、书香华庭整改2次、森林公园项目部整改3次，整改乱倒垃圾门店5家，责令不苫盖渣土运输车整改6次。

（4）小广告监管：共清理城区街道各类数字小广告135条。

（5）公厕改造进展情况：公厕抽粪2处（人民公园北门、公园街便民市场），共7车、21.6吨；健康西街泡沫公厕改下水已完工，于本月12日正式开放；抽地坑积水2处（卢野市场、团结中街中转站），共1车、2吨；抽取渗滤液3车、10.8吨；维修火车站北面、利民一巷公厕感应器；更换新云社区换气扇。

（6）环卫设施维修情况：本周维修大垃圾箱2只，小勾臂箱4只，外出维修果皮箱3只，外出补胎1次，单位补胎3次，维修小型车辆2辆，更换压缩站排污管4米。

（7）清理九原大桥、利民东街、党校巷等地卫生死角26处，清倒各类垃圾35保洁三轮车。

（8）环卫基础设施建设情况：维修长征后街压缩站；对新购餐厨收集车进行了上户前的准备工作；车队灭火器已发放到位；生活垃圾转运平台西围档已于6月10日开始施工；关于停车场换地报告已上报住建局。

（9）安全生产隐患排查：对全处安全生产隐患进行了排查，并对发现的问题进行了整治，督促各部门安全员增强防范意识。

**城管综合执法队工作进展情况：**

（1）日常巡查管理：查处店外经营135家；取缔流动摊点132处；暂扣物品102件；清理门店橱窗小广告27处；粉刷数字垃圾27处；签订“门前五包”责任书7份；清理陈旧条幅5条；清理违章设置广告灯箱1个；拆除商户私设地锁1处；追呼非法小广告电话号码29个，处理15个。督查市容市貌志愿者在岗情况和七一路道路两侧自行车摆放情况。

（2）建筑工地管理：继续对建筑工地“六个百分之百”落实情况进行监管，目前各建筑工地已基本达标；督促雁门小区二期和杂粮交易中心工程人员定时对路面和作业车进行冲洗；经巡查发现：御龙庭、锦兴苑施工工地周边路面有砂石、泥土抛洒，已责令施工单位组织工人、洒水车对路面进行冲洗，并对施工单位负责人进行批评教育。

（3）防查违建第三区域管理：本周保持日常巡查监管，未发现有违法建设情况；无投诉举报。

**市市政管理处工作进展情况：**

经巡查共发现市政设施破坏、损毁问题5件，已维护处理5件。主要是人行砖油层塌陷、雨水井下陷、面包砖缺失等问题。具体情况如下：

（1）排水设施修缮情况：修补井67座；清运垃圾5车；更换云中路雨水方井篦和侧篦盖；清掏气象南北巷、和平西街南巷、杏林街、公园东街、欣欣小区雨水、污水管道。

（2）道路设施修缮情况：抹灰铺砖69.5㎡，更换青石板36 ㎡，抹路灯杆底座12 ㎡，抹靠背灰38m，抹围栏50m，安路沿石修整卡边石32m，整理树池石18m，清运垃圾3车；慕山路二次过街，健康路、建设路二次过街扶圆球；健康街、利民北五巷与气象北巷口、七一北路、牧马路右转梨花街城区切割路面，补沥青坑槽，使用沥青用料30400公斤。

随手拍、12319城建服务热线共受理投诉2起：①七一北路桥往北100米处路西（儿童医院对面），路面塌陷。②长征后街外贸加工场安科事务所门口下水堵塞。均已办结。

2019年6月16日，忻州市市政工程管理处在忻州市体育场参加了2019年安全生产月宣传咨询日活动，市政工程管理处制作了“城市内涝避险自救锦囊”宣传展板2块。活动现场，4名工作人员为市民免费发放《城市内涝避险自救锦囊》等宣传手册，为前来咨询的市民讲解了城市内涝避险自救相关知识，起到了很好的宣传效果

**供气供热管理处工作进展情况：**

（1）目前所有问题管线的改造方案集团公司已批复同意实施改造，改造工作已开始，预计在9月底前完成全部改造工程。

（2）配合古城改造新建二网工程（增补南城门楼环路二网工程）已完成85%，配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）西段已完成80%，配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）东段、配合古城改造南主事巷降管工程已完成40%，配合古城改造新建二网工程（光明街南一巷、草寺巷、南北大街沿线用户已完成20%，东顺城街（东城墙西侧道路）管道移位工程已完成5%。

（3）配合古城改造项目遇到的问题：配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程），仍在协调中；配合古城改造南主事巷降管工程、袁家村项目补盖车库无法进场；配合古城改造新建二网工程（光明街南一巷、草寺巷、南北大街沿线用户工程），破路申请已上报主管部门，等待批复。

**城市照明管理处工作进展情况：**

（1）照明设施清洗组：清洗污损路灯杆7根，清除路灯杆小广告6处。

（2）照明设施维护组：更换灯具故障配件75个，更换灯头2个，修复故障路灯86次，修复线路故障13次，校正灯杆10次，清理灯杆违法悬挂物5次，调试变压器单灯控制1台（慕北亲路二号），补灯杆编号196个。

**市数字化城市管理指挥监督中心工作进展情况：**

数字城管系统平台共受理各类问题523件。其中数字城管督查组巡查上报474件，已结案293件，正在办理案件181件；12319热线受理案件49件，已结案47件，未结案2件，结案率95.92%。本周主要问题集中在游商占道经营、张贴小广告、违章搭建、下水井堵塞、夜间施工扰民等问题。