市容市貌集中整治百日行动

简 报

第10期

|  |  |
| --- | --- |
| 主办：忻州市城市管理局 |  2019年6月26日 |

**市园林局工作进展情况：**

（1）对监管范围内绿地卫生、杂草进行全面清理，绿地断档全面排查，共发现缺株断档47处，约25478.4㎡，现已完成补植乔木748株，花灌木8529株，整形灌木6978㎡，地被75793㎡，现各监管中心已完成对补植补栽工作的考核验收工作，由于持续高温，已不适合进行补植补栽工作，对死株、无景观苗木进行拔除后，计划于秋季完成下阶段的补植补栽工作。

（2）针对乔木枯死枝、风折枝进行整形修剪，乔木、花灌木已修剪66425株，整形灌木已修剪150545㎡。

（3）针对现阶段天气炎热的综合情况，加强各类绿地春浇施肥绿化维护，病虫害防治，采用防虫胶带37500米，防治蚜虫病虫害，促进苗木正常生长。

（4）修理护栏901米，更换护网108米，维修绿地内垃圾桶19个，乒乓球台1台，更换喷泉水泵3个，新增路障石球4个，维修广场变压器1次，更换人民公园破损路面砖230㎡，整修路沿石23米，公园长廊勾缝210㎡，维修污水井1座，云中河景区维修路灯14个，更换路灯灯泡185个，维修线路故障54次，维修铁艺护栏及车挡等8次，橡胶坝充坝219小时30分，河道蓄水1次，生态补水2次，维修石材300余㎡，景观亭喷漆1座，木廊架喷漆5座，维修摄像头18个，维修音响27个。

**市环境卫生管理处工作进展情况：**

（1）道路清扫、清洗、除尘抑尘情况：出动道路机械化清扫车辆156台次，清扫面积12066600㎡；出动洒水车、道路洗扫车共455台次，对城区道路进行道路清洗、降温除尘作业。

（2）生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收纳情况：a.转运生活垃圾157车、2064.8吨，接纳洁晋焚烧发电厂垃圾、生活垃圾28车、2686.1吨（之前库存），接纳电厂焚烧后产生的灰渣97车、1611.9吨。b.收纳建筑垃圾56车、1008方。c.收集餐厨垃圾98车、286.9吨，签订餐厨垃圾收运协议10份，放置餐厨垃圾收集桶4只。与七一北路路西阳光南巷饭店签订餐厨垃圾收运协议；督促渔港海鲜饭店清洗集装箱旁的油渍；清理公园街市场外侧满溢餐厨桶；清洗鸿禧苑东侧饭店、花园街乡土味道饭店餐厨桶。

（3）建筑垃圾监管：督促学辰大院工地清洗整改3次、锦绣学府整改4次、碧桂园整改2次、森林公园整改1次、新建路修路工地整改2次；督促阳光小区南巷附近小饭店清理乱倒餐厨垃圾1次，发放通知书2张，责令不苫盖渣土运输车整改12次。

（4）小广告监管：共清理城区街道各类数字小广告106条。

（5）公厕改造进展情况：公厕抽粪3处（人民公园北门、公园街便民市场、光明街市场），共8车、28.8吨；原卫生局宿舍公厕、利民五巷公厕各通下水1次，抽取渗滤液4车、14.4吨；利民一巷公厕更换感应器1只；更换换气扇5台（公园街便民市场公厕3台，九源新村便民市场公厕1台，乐8泡沫公厕1台）；更换脚踩阀1只（公园街便民市场）。

（6）环卫设施维修情况：维修大垃圾箱2只，小勾臂箱4只；累计补胎8条，其中外出补胎2条；小修车辆3辆；补安果皮箱3只，维修2只；利用车辆废旧轮胎进行美化后，在九原街西延安装温馨提示语：到美丽忻州畅想心灵之舟、进入卫生城市爱我宜居家园。

（7）清理牧马路、龙祥街、广裕街、中医巷等地卫生死角29处，清倒各类垃圾23保洁三轮车。

（8）环卫基础设施建设情况：监督第二垃圾场的围墙施工项目施工；维修长征后街压缩中转站，对收集车队53号小压缩车进行了改装和审验，准备应急抢险物品，对餐厨垃圾车做了上户前的准备工作。

（9）安全生产隐患排查：对全处安全生产隐患进行了排查，并对发现的问题进行了整治，督促各部门安全员增强防范意识。

**城管综合执法队工作进展情况：**

（1）日常巡查管理：查处店外经营138家；取缔流动摊点146处；暂扣物品40件；清理门店橱窗小广告118处；粉刷数字垃圾24处；签订“门前五包”责任书14份；清理陈旧条幅28条；拆除商户私设地锁1处；追呼非法小广告电话号码23个，处理11个。督查市容市貌志愿者在岗情况和七一路道路两侧自行车摆放情况。

（2）建筑工地管理：继续对建筑工地“六个百分之百”落实情况进行监管，目前各建筑工地已基本达标；督促雁门小区二期和杂粮交易中心工程人员定时对路面和作业车进行冲洗。

（3）防查违建第三区域管理：本周保持日常巡查监管，未发现有违法建设情况；无投诉举报。

**市市政管理处工作进展情况：**

经巡查共发现市政设施破坏、损毁问题11件，已维护处理9件。主要是人行道塌陷、检查井和污水井下沉、损坏等问题。具体情况如下：

（1）排水设施修缮情况：清掏雨水井674座，清掏雨水篦280座，清掏污水井100座；清运垃圾10余车；清掏忻师西巷、云中路、团结路、雁门大道、凤栖街、长征后街、民心路、九源街、牧马路、通岗路、杏林街、建设路长征街、安康路、七一南路、公园街、梨花街等路段雨水、污水管道。

（2）道路设施修缮情况：处理塌陷、人行道翻修、修补井共抹灰铺砖150㎡，安路沿石修整卡边石67m，修整树池石40m，修补井31座，抹灰15 ㎡，清运垃圾5车。

随手拍、12319城建服务热线共受理投诉3起：①利民街与建设路西北角，雨水井盖掀起。②七一路与和平路口交叉口西北方向，好利来门口有非法小广告。③七一路宜必思酒店门口有非法小广告。利民街雨水井盖掀起已处理，七一路小广告待统一处理后回复。

**供气供热管理处工作进展情况：**

（1）目前所有问题管线的改造方案集团公司已批复同意实施改造，目前改造工作已开始，预计在9月底前完成全部改造工程。

（2）各热力管线施工进度如下：配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）西段已完成80%，配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）东段已完成50%，配合古城改造新建二网工程（光明街南一巷、草寺巷、南北大街沿线用户）已完成20%，东顺城街（东城墙西侧道路）管道移位工程已完成5%，翠峰路一网预埋工程已完成20%。

（3）配合道路改造项目图纸已下发七项：涉路阀门井改造工程；翠峰路一网预埋工程；新建路涉路二网技改工程；杏林街二网预埋工程；公园东街南三巷一网技改工程；新建南路一网技改工程；新建路一网和平街至九源街段。

（4）配合古城改造项目遇到的问题：配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程），正在协调；配合古城改造南主事巷降管工程，袁家村项目补盖车库，无法进场。

**城市照明管理处工作进展情况：**

（1）照明设施清洗组：清洗污损路灯杆7处（长征街2处，新建路1处，慕山路2处，七一路2处），清除路灯杆小广告8处（健康路3处，前进街2处，公园东街南北巷2处，九原街1处）。

（2）照明设施维护组：更换灯具故障配件113个，修复故障路灯86次，修复线路故障10次，校正灯杆10次，清理灯杆违法悬挂物5次，灯杆补号190个，调试单灯控制1台（慕山北路二号），箱变内挂操作规程48块。

**市数字化城市管理指挥监督中心工作进展情况：**

数字城管系统平台共受理各类问题667件。其中数字城管督查组巡查上报622件，已结案521件，正在办理案件101件；12319热线受理案件45件，已结案45件，结案率100%。

（1）督察组巡查上报案件：①城建综合执法队共600件，已结案503件，正在处理案件97件。②环卫处共16件，已结案15件，正在处理案件1件。③市政工程管理处共2件，已结案2件。④市园林局共4件，已结案3件，正在处理案件1件。

（2）12319热线受理组受理案件：①城建综合执法队共20件，已结案20件。②市政工程管理处共2件，已结案2件。③市环卫处共3件，已结案3件。④查违办共3件，已结案3件。⑤建管科共12件，已结案12件。⑥园林局共3件，已结案3件。⑦忻府区建设局共1件，已结案1件。⑧自来水公司共1件，已结案1件。