市容市貌集中整治百日行动

简 报

第7期

|  |  |
| --- | --- |
| 主办：忻州市城市管理局 | 2019年6月5日 |

**市园林局工作进展情况：**

（1）对监管范围内绿地的卫生、杂草进行全面清理，绿地断档全面排查，共发现缺株断档47处，约25478.4㎡，现已完成补植乔木748株，花灌木8529株，整形灌木6978㎡，地被51662㎡，春季补植工作已进入尾声，现各监管中心已完成对补植补栽工作的考核验收工作。

（2）针对乔木枯死枝、风折枝进行整形修剪，乔木、花灌木已修剪61725株，整形灌木已修剪101498㎡。

（3）针对去冬今春干旱少雨情况，加强各类绿地春浇施肥绿化维护，病虫害防治，采用防虫胶带34500米，防治蚜虫病虫害，促进苗木正常返青。

（4）修理护栏901米，更换护网108米，维修绿地内园林设施垃圾桶17个，乒乓球台1台，更换喷泉水泵3个，新增路障石球4个，更换游园破损路面砖171㎡。

**市环境卫生管理处工作进展情况：**

（1）道路清扫、清洗、除尘抑尘情况：出动道路机械化清扫车辆182台次，清扫面积14077700㎡；出动洒水车、道路洗扫车共490台次，对城区道路进行道路清洗、降温除尘作业；护栏车清洗护栏3次，吸污车吸取污水13车、40.3吨。

（2）生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收纳情况：a.转运生活垃圾995车、1715吨，接纳洁晋焚烧发电厂垃圾、生活垃圾228车、3160吨，接纳电厂焚烧后产生的灰渣99车、1651吨。b.收纳建筑垃圾18车、324方。c.收集餐厨垃圾90车、285.6吨，签订餐厨垃圾收运协议16份，放置餐厨垃圾收集桶14只。督促水利大厦旁饭店清洗餐厨桶。

（3）垃圾监管：督促锦绣学府、云母厂对施工场地进行清理清洗；巡查发现不苫盖渣土车5辆，已责令其纠正；督促临街门店清理杂物6起。

（4）小广告监管：共清理城区街道各类数字小广告395条。

（5）公厕改造进展情况：公厕抽粪4处，共10车、32.4吨；抽下水4次；抽取渗滤液6车、21.6吨；抽取地坑积水1车、1吨；换党校巷公厕感应器1只；人民公园东门公厕移动到北门；修葺健康西街路北公厕房顶。

（6）环卫设施维修情况：拆除护网27片，柱子10根；维修果皮箱5只，大垃圾箱1只，小勾臂箱5只；汽车补胎4条；维修小故障车辆3辆。

（7）清理云中路、忻州剧院、民心家园、健康西街市场等地卫生死角30处。

（8）安全生产隐患排查：对全处安全生产隐患进行了排查，并对发现的问题进行了整治，督促各部门安全员增强防范意识。

**城管综合执法队工作进展情况：**

（1）日常巡查管理：查处店外经营143家；取缔流动摊点149处；暂扣物品29件；清理门店橱窗小广告166处；粉刷数字垃圾29处；签订“门前五包”责任书7份；清理陈旧条幅14条；清理违章设置广告灯箱8个；追呼非法小广告电话号码36个，处理17个。督查市容市貌志愿者在岗情况和七一路道路两侧自行车摆放情况。

（2）建筑工地管理：继续对建筑工地“六个百分之百”落实情况进行监管，目前各建筑工地已基本达标。重点督促雁门小区二期和杂粮交易中心工程人员定时对路面和作业车进行冲洗。

（3）防查违建第三区域管理：本周保持日常巡查监管，未发现有违法建设情况；无投诉举报。

**市市政管理处工作进展情况：**

经巡查共发现市政设施破坏、损毁问题23件，已维护处理19件。主要是面包砖缺失、非机动车道路面塌陷（龟裂）、井盖损坏等问题。具体情况如下：

（1）排水设施修缮情况：清掏雨水井451座，更换井盖5座，更换侧篦石、侧篦盖共56处，清运垃圾2车，清掏和平街、利民街、建设路、前进东街、温泉街、云中路、客运东巷雨水、污水管道。

（2）道路设施修缮情况：抹灰铺砖221.26㎡，修整卡边石91米，修补井12座，抹灰117㎡，抹电杆底座21座，修补井盖26座。

随手拍、12319城建服务热线共受理投诉5起：①利民西街北三巷内和平市场门口地面小广告。②学府街东巷虾吃虾涮旁道路破损。③利民五巷洗车店对面路沿石损坏。④建设路与健康街九江宾馆南面巷子下水道井盖下陷。⑤气象北巷与中医巷交叉口往北50米道路破损。下水道井盖下陷已修复。地面小广告、路沿石损坏、道路破损等问题近期统一处理。

**供气供热管理处工作进展情况：**

（1）目前所有问题管线的改造方案，集团公司已批复同意实施改造，预计在9月底前完成全部改造工程。同时181座热力站的夏检工作已经开始。

（2）涉路阀门井改造工程、翠峰路一网预埋工程、新建路涉路二网技改工程、杏林街二网预埋工程、公园东街南三巷一网技改工程、新建南路一网技改工程等六项工程项目图纸已设计完成，等待道路改造项目指挥部进场通知。

（3）忻州市热力有限公司配合古城改造新建二网工程仍然继续施工中；另外借东顺城街道路开始改造时机，将原禹鑫热力公司铺设的供热管道予以更换，现已开始施工。

（4）配合古城改造项目遇到的问题：配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）施工仍遭建委宿舍住户阻拦，现正在继续协调中。

**城市照明管理处工作进展情况：**

（1）照明设施清洗组：清洗污损路灯杆9根，清除路灯杆小广告8处。

（2）照明设施维护组：更换灯具故障配件84个，更换灯臂4个，修复故障路灯77次，更换检查井盖13个，修复线路故障19次，校正灯杆18次，清理灯杆违法悬挂物18次，调试变压器7台，春检变压器5台。

**市数字化城市管理指挥监督中心工作进展情况：**

数字城管系统平台共受理各类问题809件。其中数字城管督查组巡查上报775件，已结案508件，正在办理案件267件；12319热线受理案件34件，已结案34件，结案率100%。本周主要问题集中在游商占道经营、张贴小广告、违章搭建、下水井堵塞、夜间施工扰民等问题。