市容市貌集中整治百日行动

简 报

第11期

|  |  |
| --- | --- |
| 主办：忻州市城市管理局 | 2019年7月3日 |

**市园林局工作进展情况：**

（1）对监管范围内绿地卫生、杂草进行全面清理，绿地断档全面排查，共发现缺株断档47处，约25478.4㎡，现已完成补植乔木748株，花灌木8529株，整形灌木6978㎡，地被75793㎡，各监管中心已完成对补植补栽工作的考核验收工作，由于持续高温，已不适合进行补植补栽工作，对死株、无景观苗木进行拔除后，计划于秋季完成下阶段的补植补栽工作。

（2）针对乔木枯死枝、风折枝进行整形修剪，乔木、花灌木已修剪66425株，整形灌木已修剪150545㎡。

（3）针对现阶段天气炎热的综合情况，加强各类绿地春浇施肥绿化维护，病虫害防治，采用防虫胶带37500米，防治蚜虫病虫害，促进苗木正常生长。

（4）修理护栏901米，更换护网108米，维修绿地内垃圾桶19个，乒乓球台1台，更换喷泉水泵3个，新增路障石球4个，维修广场变压器1次，更换人民公园破损路面砖230㎡，整修路沿石23米，公园长廊勾缝210㎡，维修污水井1座，云中河景区维修路灯14个，更换路灯灯泡185个，维修线路故障54次，维修铁艺护栏及车挡等8次，橡胶坝充坝219小时30分，河道蓄水1次，生态补水2次，维修石材300余㎡，景观亭喷漆1座，木廊架喷漆5座，维修摄像头18个，维修音响27个。

**市环境卫生管理处工作进展情况：**

（1）道路清扫、清洗、除尘抑尘情况：出动道路机械化清扫车辆182台次，清扫面积14077700㎡；出动洒水车、道路洗扫车共503台次，对城区道路进行道路清洗、降温除尘作业。

（2）生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收纳情况：a.转运生活垃圾318车、3910.9吨，接纳洁晋焚烧发电厂垃圾、生活垃圾29车、2742.9吨（之前库存），接纳电厂焚烧后产生的灰渣88车、1515.6吨。b.收纳建筑垃圾12车、216方。c.收集餐厨垃圾94车、290.3吨，签订餐厨垃圾收运协议8份，放置餐厨垃圾收集桶6只。督促民心家园东区饭店、长征后街外婆饺子馆擦洗餐厨垃圾桶。

（3）建筑垃圾监管：督促学辰大院工地整改3次、森林公园项目部整改2次、碧桂园整改2次、新建路道路改造工地整改2次；督促不苫盖渣土运输车辆整改12次；督促门店清理遗留材料3次，清理放置的杂物3次；发放通知书2张。

（4）小广告监管：共清理城区街道各类数字小广告65条。

（5）公厕改造进展情况：公厕抽粪2处（公园街便民市场公厕、健康街东公厕），共4车、14.4吨；光明街市场公厕抽下水2车、7.6吨；抽地坑积水1车、1.5吨；更换换气扇1台（花园街公厕）；新接收中国石化公厕安装指示牌、制度牌等，清理公厕卫生，发放工具，于本月26日正式开放； 6月23日至25日移动公厕车在同煤会议中心为5.12专案审理服务。

（6）环卫设施维修情况：维修小勾臂箱5只；拆除旧果皮箱39只，安装新果皮箱53只；维修2辆洗道车行走系统；补胎1条；维修垃圾中转站2座。

（7）清理八师后门、升台巷、九源新村大街、七一北路等地卫生死角48处，用工40人；清倒各类垃圾22保洁三轮车。

（8）环卫基础设施建设情况：监督第二垃圾场的围墙施工项目工作，派人维修长征后街压缩中转站，餐厨垃圾车上户工作已完成，对城区各垃圾中转站点进行维修。

（9）安全生产隐患排查：对全处安全生产隐患进行了排查，并对发现的问题进行了整治，督促各部门安全员增强防范意识。

**城管综合执法队工作进展情况：**

（1）日常巡查管理：查处店外经营159家；取缔流动摊点243处；暂扣物品114件；清理门店橱窗小广告117处；清理广告灯箱5处；粉刷数字垃圾6处；签订“门前五包”责任书6份；清理陈旧条幅6条；拆除商户私设地锁1处；处理随手拍投诉1起；追呼非法小广告电话号码26个，处理12个。督查市容市貌志愿者在岗情况和七一路道路两侧自行车摆放情况。

（2）建筑工地管理：继续对建筑工地“六个百分之百”落实情况进行监管，目前各建筑工地已基本达标；重点督促雁门小区二期和杂粮交易中心工程人员定时对路面和作业车进行冲洗，定时巡查御龙庭、锦兴苑施工工地。

（3）防查违建第三区域管理：本周保持日常巡查监管，未发现有违法建设情况；无投诉举报。

**市市政管理处工作进展情况：**

经巡查共发现市政设施破坏、损毁问题22件，已维护处理13件。主要是机动车道和非机动车道塌陷，检查井和污水井下沉、损坏等问题。具体情况如下：

（1）排水设施修缮情况：清掏雨水篦551座；清运垃圾7车；共清掏凤栖街、梨花街、慕山路、和平街等23条街道雨水、污水管道。

（2）道路设施修缮情况：处理塌陷、人行道翻修、修补井共抹灰铺砖197㎡，安路沿石修整卡边石40m，修整树池石10m，修补井6座，抹卡边石缝112m，抹灰14 ㎡，清运垃圾5车。

受理随手拍、12319城建服务热线投诉5起：①团结市场附近工期咨询。②和平路与七一路西北角清亮眼镜店前非法小广告。③七一北路与团结路西北角翰皇门前非法小广告。④七一路图书大厦往南平遥牛肉店前非法小广告。⑤七一路水利大厦南加油站北30米非法小广告。均已办结并回复。

**供气供热管理处工作进展情况：**

（1）目前所有问题管线的改造方案集团公司已批复同意实施改造，目前改造工作已开始，预计在9月底前完成全部改造工程。

（2）各热力管线施工进度如下：配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）西段已完成80%，配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）东段已完成50%，配合古城改造新建二网工程（光明街南一巷、草寺巷、南北大街沿线用户）已完成20%，东顺城街（东城墙西侧道路）管道移位工程已完成30%，翠峰路一网预埋工程已完成50%。

（3）配合道路改造项目图纸已下发七项：涉路阀门井改造工程；翠峰路一网预埋工程；新建路涉路二网技改工程；杏林街二网预埋工程；公园东街南三巷一网技改工程；新建南路一网技改工程；新建路一网和平街至九源街段。

（4）配合古城改造项目遇到的问题：配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程），正在协调；配合古城改造南主事巷降管工程，袁家村项目补盖车库，无法进场。

**城市照明管理处工作进展情况：**

（1）照明设施清洗组：清洗污损路灯杆6处（长征街1处，慕山路2处，通岗路2处，七一路1处），清除路灯杆小广告12处（新建路2处，忻师巷3处，团结南北巷4处，车站广场3处）。

（2）照明设施维护组：更换灯具配件49个，修复故障路灯56次，修复线路故障10次，修复道路灌浆破坏检查井4座，清理灯杆违法悬挂物7次，箱变内铺设绝缘垫12块，箱变内粘贴操作规程45块。

**市数字化城市管理指挥监督中心工作进展情况：**

数字城管系统平台共受理各类问题517件。其中数字城管督查组巡查上报444件，已结案313件，正在办理案件131件；12319热线受理案件73件，已结案73件，结案率100%。

（1）督察组巡查上报案件：①城建综合执法队共431件，已结案310件，正在处理案件121件。②环卫处共6件，已结案2件，正在处理案件4件。③市政工程管理处共4件，正在处理案件4件。④市园林局共2件，已结案1件，正在处理案件1件。⑤城市照明管理处共1件，正在处理案件1件。

（2）12319热线受理组受理案件（共73件，已结案73件）：①城建综合执法队共26件，已结案26件。②市政工程管理处共1件，已结案1件。③建管科共32件，已结案32件。④园林局共1件，已结案1件。⑤指挥部共2件，已结案2件。⑥忻府区建设局共6件，已结案6 件。⑦开发区建设局共1件，已结案1件。⑧村委共1件，已结案1件。⑨忻府区环保局共1件，已结案1件。⑩供水公司共2件，已结案2件。

本周主要问题集中在游商占道经营、张贴小广告、违章搭建、下水井堵塞、夜间施工扰民等问题。