市容市貌集中整治百日行动

简 报

第13期

|  |  |
| --- | --- |
| 主办：忻州市城市管理局 |  2019年7月17日 |

**市园林局工作进展情况：**

（1）对监管范围内绿地卫生、杂草进行全面清理，绿地断档全面排查，共发现缺株断档47处，约25478.4㎡，现已完成补植乔木748株，花灌木8529株，整形灌木6978㎡，地被88830㎡，各监管中心已完成对补植补栽工作的考核验收工作，由于持续高温，已不适合进行补植补栽工作，对死株、无景观苗木进行拔除后，计划于秋季完成下阶段的补植补栽工作。

（2）针对乔木枯死枝、风折枝进行整形修剪，乔木、花灌木已修剪69965株，整形灌木已修剪234750㎡。

（3）针对现阶段天气炎热的综合情况，加强各类绿地春浇施肥绿化维护，病虫害防治，采用防虫胶带37500米，防治蚜虫病虫害，促进苗木正常生长。

（4）修理护栏901米，更换护网117米，维修绿地内垃圾桶19个、乒乓球台1台、运动器材2处，更换喷泉水泵3个，新增路障石球4个，维修广场变压器1次；人民公园安装宣传栏7块，更换破损路面砖240.5㎡，更换破损坐凳1处，整修路沿石93米，长廊勾缝340㎡，油漆长廊柱子37根、长廊座椅110m、窗格30个，维修污水井1座；云中河景区维修路灯16个，更换路灯灯泡305个、灯管140根、庭院灯5套、各类草坪灯和壁灯灯泡35个，维修线路故障74次，维修铁艺护栏、车挡、回形门9次，橡胶坝充坝290小时，河道蓄水1次，生态补水2次，维修石材340余㎡，景观亭喷漆5座，木廊架喷漆6座，欧式景观亭喷漆3座，恢复摄像头图像18个，恢复摄像头控制13个，恢复音响播放31个。

**市环境卫生管理处工作进展情况：**

（1）道路清扫、清洗、除尘抑尘情况：出动道路机械化清扫车辆182台次，清扫面积14077700㎡；出动洒水车、道路洗扫车共549台次，对城区道路进行道路清洗、降温除尘作业。

（2）生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收纳情况：a.转运生活垃圾1440车、3145.8吨，接纳洁晋焚烧发电厂垃圾、生活垃圾193车、2663.5吨（之前库存），接纳电厂焚烧后产生的灰渣96车、1443.7吨。b.收纳建筑垃圾45车、780方。c.收集餐厨垃圾98车、295吨，签订餐厨垃圾收运协议15份，放置餐厨垃圾收集桶26只。督促健康东街王家小馆饭店、通岗路豪景家园路西饭店将餐厨垃圾倒入指定垃圾桶内；要求田森汇自备餐厨桶，建议其购买与餐厨垃圾收集车相匹配的收集桶。

（3）建筑垃圾监管：督促新建路修路工地整改2次、锦绣学府整改2次、三中护坡项目整改2次、森林公园项目整改1次；督促门店清理遗留物品3次；督促不苫盖车辆整改6次。

（4）小广告监管：共清理城区街道各类数字小广告116条。

（5）公厕改造进展情况：公厕抽粪2处，共6车、21.6吨；光明街市场公厕疏通下水1次；撤换大西高铁站旁边1座旧泡沫公厕，新放置1座移动式公厕。

（6）环卫设施维修情况：出动应急车对三个垃圾转运站进行维修；加工轮胎标语13个，维修扫帚机1台；小修车辆5台；补轮胎3条；大修垃圾箱1只，小修勾臂箱3只，果皮箱2只。

（7）清理龙翔街、广裕街、行知街、凌云街等地卫生死角41处；清倒各类垃圾24保洁三轮车。

（8）环卫基础设施建设情况：维修长征后街压缩中转站，安装大西高铁站公厕；7月10日驾驶移动公厕车办理车辆上户手续；院内照壁正在进行施工；对其它中转站点进行维修并供应施工材料。

（9）安全生产隐患排查：对全处安全生产隐患进行了排查，并对发现的问题进行了整治，督促各部门安全员增强防范意识。

**城管综合执法队工作进展情况：**

（1）日常巡查管理：查处店外经营115家；取缔流动摊点159处；暂扣物品31件；清理门店橱窗小广告107处；清理广告灯箱9处；粉刷数字垃圾4处；签订“门前五包”责任书6份；清理陈旧条幅2条；拆除商户私设地锁3处；追呼非法小广告电话号码37个，处理13个；占道罚款20元。督查市容市貌志愿者在岗情况和七一路道路两侧自行车摆放情况。

（2）建筑工地管理：继续对建筑工地“六个百分之百”落实情况进行监管，目前各建筑工地已基本达标；重点督促雁门小区二期和杂粮交易中心工程人员定时对路面和作业车进行冲洗，定时巡查御龙庭、锦兴苑施工工地。

（3）防查违建第三区域管理：本周保持日常巡查监管，未发现有违法建设情况；无投诉举报。

**市市政管理处工作进展情况：**

经巡查共发现市政设施破坏、损毁问题35件，已维护处理35件。主要是排井周边破损、面包砖缺失等问题。具体情况如下：

（1）排水设施修缮情况：清掏七一路与雁门大道十字路口雨水管道60余米；凤栖街清掏雨水井工作已完成。

（2）道路设施修缮情况：处理塌陷、人行道翻修、修补井共抹灰铺砖114.42㎡，打垫层30.38㎡，安路沿石修整卡边石185m，修整树池石43m，抹灰36.6㎡，安路沿石29米，修补井8座， 抹灰36.6 ㎡，清运垃圾5车。清理路面数字垃圾1200余条。

受理随手拍、12319城建服务热线投诉5起：①和平西街师院非法小广告4条。②气象北巷非法小广告9条。③长征后街地面非法广告12条。④利民西街非法广告7条。⑤和平西街和平焖面馆门口路面破损。均已处理。

**供气供热管理处工作进展情况：**

（1）目前所有问题管线的改造方案集团公司已批复同意实施改造，目前改造工作已开始，预计在9月底前完成全部改造工程。

（2）各热力管线施工进度如下：①云母厂站站内设备及配套管网拆除工程已完成70%，云母厂站配套二网管线恢复工程、云母厂站配套一网管线恢复工程未开工。②配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）西段已完成95%，配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）东段已完成80%。③配合古城改造新建二网工程（光明街南一巷、草寺巷、南北大街沿线用户）已完成90%。④东顺城街（东城墙西侧道路）管道移位工程已完成90%。⑤公园东街南三巷一网技改工程已完成30%。⑥公路段二网管道移位工程已完成10%。⑦学府苑一网进站支线工程已完成50%。⑧新建北路至电厂一网主干线更换工程（一标段）和平街一团结街已完成10%，新建北路至电厂一网主干线更换工程（二标段）团结街一雁门大道工程已完成10%，新建北路至电厂一网主干线更换工程（三标段）雁门大道一公园街工程已完成10%，新建北路至电厂一网主干线更换工程（四标段）公园街一九源街工程已完成10%。⑨石岭路、禹王路一网套管预埋工程已完成75%。⑩新建南路封堵过路二网工程已完成95%，轴承厂宿舍门面房入网工程已完成30%。

**城市照明管理处工作进展情况：**

（1）照明设施清洗组：清洗污损路灯杆7处（和平街1处，七一南路1处，新建路2处，雁门大道2处，雁门大道南街1处）；清除路灯杆小广告8处（七一南路2处，安康路1处，牧马路2处，通岗路2处，团结街1处）。

（2）照明设施维护组：更换灯具配件92个，更换灯头2个，修复故障路灯91次，修复线路故障5次，修复检查井1座，校正灯杆5次，清理灯杆违法悬挂物22次。

**市数字化城市管理指挥监督中心工作进展情况：**

数字城管系统平台共受理各类问题414件。其中数字城管督查组巡查上报367件，已结案156件，正在办理案件211件；12319热线受理案件47件，已结案47件，结案率100%。

（1）督察组巡查上报案件：①城管综合执法队共350件，已结案155件，正在处理案件195件。②环卫处共1件，已结案1件。③市政工程管理处共16件，正在处理案件16件。

（2）12319热线受理组 受理案件（共47件，已结案47件）：①城管综合执法队共19件，已结案19件。②市政工程管理处共2件，已结案2件。③市环卫处共2件，已结案2件。④照明管理处共2件，已结案2件。⑤建管科共3件，已结案3件。⑥环保局共1件，已结案1件。⑦忻府区建设局共4件，已结案4 件。⑧开发区建设局共1件，已结案1件。⑨指挥部共9件，已结案9件。⑩房管局监察支队共3件，已结案3件。村委共1件，已结案1件。

本周主要问题集中在游商占道经营、张贴小广告、违章搭建、下水井堵塞、夜间施工扰民等问题。