市容市貌集中整治百日行动

简 报

第15期

|  |  |
| --- | --- |
| 主办：忻州市城市管理局 | 2019年7月31日 |

**市园林局工作进展情况：**

（1）对监管范围内绿地卫生、杂草进行全面清理，绿地断档全面排查，共发现缺株断档47处，约25478.4㎡，现已完成补植乔木748株，花灌木8529株，整形灌木6978㎡，地被97880㎡，各监管中心已完成对补植补栽工作的考核验收工作，由于持续高温，已不适合进行补植补栽工作，对死株、无景观苗木进行拔除后，计划于秋季完成下阶段的补植补栽工作。

（2）针对乔木枯死枝、风折枝进行整形修剪，乔木、花灌木已修剪75086株，整形灌木已修剪255945㎡。

（3）针对现阶段天气炎热的综合情况，加强各类绿地春浇施肥绿化维护，病虫害防治，采用防虫胶带37500米，防治蚜虫病虫害，促进苗木正常生长。

（4）修理护栏901米，更换护网117米，维修绿地内垃圾桶19个、乒乓球台1台、运动器材2处，更换喷泉水泵3个，新增路障石球4个，维修广场变压器1次；人民公园安装宣传栏7块，更换破损路面砖240.5㎡，更换破损坐凳1处，整修路沿石93米，长廊勾缝340㎡，油漆长廊柱子37根、长廊座椅110m、窗格70个，维修污水井1座；云中河景区维修路灯17个，更换路灯灯泡320个、灯管140根、庭院灯5套、各类草坪灯和壁灯灯泡35个，维修线路故障127次，维修铁艺护栏、车挡、回形门9次，橡胶坝充坝670小时，河道蓄水2次，生态补水2次，维修石材405㎡，景观亭喷漆9座，木廊架喷漆6座，欧式景观亭喷漆3座，恢复摄像头图像18个，恢复摄像头控制53个，恢复音响播放38个。

**市环境卫生管理处工作进展情况：**

（1）道路清扫、清洗、除尘抑尘情况：出动道路机械化清扫车辆156台次，清扫面积12066600㎡；出动洒水车、道路洗扫车共458台次，对城区道路进行道路清洗、降温除尘作业。

（2）生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收纳情况：a.转运生活垃圾1397车、3488吨，接纳洁晋焚烧发电厂垃圾、生活垃圾251车、3802.4吨（之前库存），接纳电厂焚烧后产生的灰渣100车、1637.4吨。b.收纳建筑垃圾194车、3492方。c.收集餐厨垃圾102车、302.2吨，签订餐厨垃圾收运协议7份，放置餐厨垃圾收集桶14只。前进西街常顺拉面馆未按规定将餐厨垃圾投放到餐厨垃圾桶，工作人员将垃圾收走。

（3）建筑垃圾监管：督促禄家庄安置房整改1次、九原安置小区整改2次、学辰大院工地整改2次、泛华整改1次、碧桂园整改2次、新建路修路工地整改2次；督促门店清理垃圾和遗留材料2次；督促解原乡清理垃圾1次；督促不苫盖渣土运输车整改6次。

（4）小广告监管：共清理城区街道各类数字小广告46条。

（5）公厕改造进展情况：公厕抽粪4处，共17车、32.8吨；抽取地坑污水3车、6吨；通下水两处（体育场公厕、环卫管理二所办公楼公厕）；大西高铁水冲公厕加水3次；采购50桶泡沫液以备泡沫公厕使用。

（6）环卫设施维修情况：小修车辆2台，修补轮胎11条，外出维修压缩站1座、垃圾中转站3座；整修果皮箱1只、小勾臂箱7只。

（7）清理杏树道、长征西街、牧马路、七一北路等地卫生死角59处；清理各路口淤泥6次；清倒各类垃圾31保洁三轮车。

（8）环卫基础设施建设情况：院内照壁正在进行施工；对其它中转站点进行维修并供应材料；向上级报告停车场选址情况。

（9）安全生产隐患排查：对全处安全生产隐患进行了排查，并对发现的问题进行了整治，督促各部门安全员增强防范意识。

**城管综合执法队工作进展情况：**

（1）日常巡查管理：查处店外经营94家；取缔流动摊点116处；暂扣物品75件；清理门店橱窗小广告149处；清理广告灯箱3处；粉刷数字垃圾3处；签订“门前五包”责任书4份；拆除商户私设地锁1处；追呼非法小广告电话号码12个，处理6个；占道罚款10元。督查市容市貌志愿者在岗情况和七一路道路两侧自行车摆放情况。

（2）建筑工地管理：继续对建筑工地“六个百分之百”落实情况进行监管，目前各建筑工地已基本达标；重点督促雁门小区二期和杂粮交易中心工程人员定时对路面和作业车进行冲洗，定时巡查御龙庭、锦兴苑施工工地。

（3）防查违建第三区域管理：本周保持日常巡查监管，未发现有违法建设情况；无投诉举报。

**市市政管理处工作进展情况：**

经巡查共发现市政设施破坏、损毁问题18件，已维护处理8件。主要是检查井破损等问题。具体情况如下：

（1）排水设施修缮情况：清掏长征后街北巷、慕山路、团结街北巷、七一路、顿奇街雨水井约221座；清运垃圾3车。

（2）道路设施修缮情况：道路设施铺设板269块，翻修、铺设砖108㎡，修整路沿石49m，修整树池石22m，修补井12座，抹面、抹边缝79㎡，抹灰10㎡，处理塌陷16㎡，清运垃圾5车。

受理随手拍、12319城建服务热线投诉6起：①南关大街和惠风街十字路口南300米上坡路段出现塌陷。②七一北路、长征街市委对面、忻师北巷、云中路、学府西街路面非法小广告10余处。③新建路曙光医院门口下水堵塞。④利民街北三巷市场门口道路破损。⑤健康西街杏树道北口下水井周边面包砖翘起。⑥忻师北巷口道路3处破损。非法小广告待统一处理，其余均已办结。

7月28日、29日，受暴雨影响，云中路东方家园、云中路学府街口、云中路利民街口、新建路城门楼、团结路立交桥、煤机立交桥等6处地势较低路段和雨水汇集点积水深达40cm以上。忻州市市政工程管理处处长董文安等部门负责人冒雨指挥，排涝抢险，迅速组织抢险物资、设备和人员，城区分7个作业组，出动2辆泥污车、1辆管道疏通车、1台发电机，组织市政抢险人员33人，在各防汛排涝路段提前打开雨水收水井篦、井盖，确保雨水及时排出，在积水严重的路段设立警戒牌、警戒线，并按抢险应急预案，派专人值守。截至29日凌晨1时左右，城区道路积水全部排出，没有造成市民群众生命财产损失

**供气供热管理处工作进展情况：**

（1）目前所有问题管线的改造方案集团公司已批复同意实施改造，目前改造工作已开始，预计在9月底前完成全部改造工程。

（2）各热力管线施工进度如下：①配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）西段已完成95%，配合古城改造新建二网工程（增补东大街工程）东段已完成90%。②配合古城改造南主事巷降管工程已完成50%。③配合古城改造新建二网工程（光明街南一巷、草寺巷、南北大街沿线用户）已完成90%。④东顺城街（东城墙西侧道路）管道移位工程已完成90%。⑤公园东街南三巷一网技改工程已完成80%。⑥新建北路至电厂一网主干线更换工程（一标段）和平街一团结街已完成22%；新建北路至电厂一网主干线更换工程（二标段）团结街一雁门大道已完成34%；新建北路至电厂一网主干线更换工程（三标段）雁门大道一公园街已完成72%；新建北路至电厂一网主干线更换工程（四标段）公园街一九源街已完成85%。

（3）配合古城改造项目遇到的问题：配合古城改造南主事巷降管工程，袁家村项目部盖车库，无法进场

**城市照明管理处工作进展情况：**

（1）照明设施清洗组：清洗污损路灯杆8处（七一路2处，云中路3处，慕山路2处，新建路1处）；清除路灯杆小广告15处（慕山路3处，团结街4处，健康路2处，新建东街2处，云中路2处，气象巷1处，长征后街1处）。

（2）照明设施维护组：更换灯具配件74个，更换灯头3个，修复故障路灯82次，修复线路故障9次，校正灯杆2次，清理灯杆违法悬挂物6次。

**市数字化城市管理指挥监督中心工作进展情况：**

数字城管系统平台共受理各类问题414件。其中数字城管督查组巡查上报390件，已结案203件，正在办理案件187件；12319热线受理案件24件，已结案24件，结案率100%。

（1）督察组巡查上报案件：①城管综合执法队共378件，已结案202件，正在处理案件176件。②环卫处共2件，已结案1件，正在处理案件,1件。③市政工程管理处共10件，正在处理案件10件。

（2）12319热线受理组受理案件（共24件，已结案24件）：①城管综合执法队共5件，已结案5件。②市政工程管理处共4件，已结案4件。③园林管理局共1件，已结案1件。④建管科共10件，已结案10件。⑤房管局监察支队共1件，已结案1件。⑥开发区建设局共1件，已结案1件。⑦其他共2件，已结案2件。

本周主要问题集中在游商占道经营、张贴小广告、违章搭建、下水井堵塞、夜间施工扰民等问题。